Модул 4: Финален тест

Инструкции:

В края на модула на наблюдателите ще бъдат предоставени 2 набора от въпроси, по 5 въпроса във всеки. Първите пет въпроса съставляват основния набор, а останалите 5 – резервен набор.

Основен набор: всеки наблюдател следва да отговори на 5 въпроса. Отговорът на всеки въпрос следва да се избере от опциите a, b, c, като само един от тях е верен. Верен отговор дава 2 точки. За успешно преминаване на теста са необходими 6 точки.

В случай, че след попълването на отговорите от основния набор наблюдателят не е събрал 6 точки, той/тя ще има възможност да отговори на още 5 въпроса (резервен набор). Допълнителните въпроси не се точкуват, така че наблюдателите да не се обезкуражават, ако дават неверни отговори.

В края на двата набора от въпроси, верните отговори (a ,b, c) ще бъдат отбелязани като такива и ще бъде предоставена обосновка.

Напредъкът се запаметява автоматично. Тестът може да бъде отворен в рамките на друга сесия, стига наблюдателят да използва едни и същи устройство (компютър, мобилно) и браузър.

Въпросите се основават на анализа на дадена ситуация, която е представена както във формуляра за доклад, така и в учебния модул. Въпросите ще бъдат с фокус върху следните области на знание, релевантни както за кабинетното проучване, така и за етапа на изпълнение:

- корупционни модели, идентифициране на „червени лампички“;

- изменения на договорите;

- подизпълнение.

Прочетете всеки въпрос внимателно и изберете най-подходящия отговор.

Акцентите ще бъдат поставени върху практически ситуации – от истински случаи при обществени поръчки за опазване на околната среда и климата.

Въпроси

1/ Договор съдържа клауза относно условията за неговото изменение. Клаузата гласи:

В случай на други обстоятелства, без значение от тяхното естество, включително такива, които се дължат на Възложителя, водещи до невъзможност за изпълнение или правилно изпълнение на предмета на Договора (…) в това число такива от правен, организационен, икономически, административен или технически характер (…), въз основа на тези обстоятелства е възможно да бъдат направени изменения на договора по отношение на: метода на изпълнение, материалите и технологията за изпълнение, промяна на местоположението на сградите и съоръженията в процес на изграждане (....).

Въз основа на тази клауза, може ли да се заключи, че измененията на договора са позволени и тази „клауза за преразглеждане“ е формулирана според изискванията на правото на Европейския съюз (директивите и практиката на Съда на ЕС)?

(Изберете само един отговор)

a/ да, измененията на договора са напълно разрешени и са формулирани („клауза за преразглеждане“) по начин, който позволява спазването на принципа на прозрачност и не променя икономическия баланс между поръчителя и изпълнителя

b/ не, клаузата не е ясна, прецизна и безпротиворечива за да послужи като основание за легитимни изменения

c/ да, измененията на договора са възможни, въпреки обстоятелствата за промяна, т.е. правни, организационни, икономически и технически обстоятелства, са формулиране лаконично, в договора е посочено какво именно може да бъде изменено

Верен отговор: b

Обосновка:

Необходимото условие за изменение на договор е да се вземе предвид възможността за извършване на такава промяна още на етапа на процедурата за обществена поръчка, като тя се предвиди в обявлението за договор или в документите за обществената поръчка, например в тръжните спецификации. Това условие произтича, наред с други неща, от принципа за прозрачност на процедурата, който гарантира равно третиране на всички изпълнители. Ясното и точно предвиждане на възможни изменения в договора също така позволява на изпълнителите най-добре да подготвят офертата си и да я изпълнят. Тук трябва да се подчертае, че задължението за описание на изменението под формата на ясни, точни и недвусмислени договорни клаузи означава, че е необходимо да се уточнят подробно правилата за изменение на договора, вместо да се ограничават до общи препратки към възможността за изменение.

2/ Съгласно условията на договора, услугите за строителен надзор се заплащат от изпълнителя (не от възлагащия орган/инвеститора) и възнаграждението зависи от обема на извършената работа.

Правилно ли е това решение и не създава ли риск от конфликт на интереси и корупция?

(Изберете само един отговор)

a/ да, това решение е правилно

b/ да, това решение е правилно, но следва да се включат някои ограничения по отношение на извършваните дейности

c/ не, според тези правила строителният надзор е в конфликт на интереси, който пряко подкопава независимостта на контрола

Верен отговор: c

Обосновка:

Компанията-изпълнител (или лицето), осъществяващи надзор, е независим и е отговорен за контрола на качеството на изпълнението и съответствието му с техническия проект. Цитираната клауза поставя надзора в конфликт на интереси, застрашавайки неговата независимост и обективност.

3/ Изпълнителят и Възложителят подписват споразумение, съгласно което в замяна на частичното прекратяване на работата и гаранцията на Изпълнителя да се откаже от всякакви свързани с това искове ще бъде доставено допълнително оборудване.

Предвид обстоятелствата, че оригиналният договор е сключен и се изпълнява съгласно регулациите за обществени поръчки на ниво ЕС (над праговете на директивите) и в тръжната документация не е предвидена подобна възможност за споразумение, смятате ли, че такова решение е правилно и не крие рискове от корупция?

(Изберете само един отговор)

a/ да, решението е правилно, защото има свобода за сключване и изменение на договори

b/ не, оригиналният договор не може да бъде променян без провеждане на нова процедура за обществена поръчка, дори когато изменението по същество представлява вид споразумение за уреждане на спор

c/ да, по този начин може да се избегнат спорове и съдебни дела между изпълнителя и възложителя

Верен отговор: b

Обосновка:

Съгласно правото на ЕС (дело Finn Frogne A/S C-549/14 на Съда на Европейския съюз), изменение на този договор не може да бъде направено без провеждане на нова процедура за възлагане на обществена поръчка, дори в случаите, когато това изменение обективно представлява вид споразумение за уреждане, при което двете страни взаимно се отказват от права и което е предназначено да сложи край на спор, чийто изход е несигурен и е възникнал от трудностите при изпълнението договора.

Ситуацията би била различна само в случай, че тръжната документация или самият договор предвиждаха възможност за изменение след окончателното възлагане на договора за обществена поръчка, включително съществени, и определяха подробни правила и условия за прилагането на тази възможност.

4/ След подписване на договор за обществена поръчка, някои задачи, които съгласно техническата оферта е следвало да бъдат изпълнени от основния изпълнител, са превъзложени на подизпълнител.

Смятате ли, че дадената ситуация може да крие потенциални рискове по отношение на подизпълнението?

(Изберете само един отговор)

a/ не, подизпълнението е винаги възможно в рамките на изпълнението на даден проект

b/ не, договорът винаги може да бъде променен когато има съгласие между възложителя и изпълнителя

c/ да, това може да предполага нерегламентирана практика

Верен отговор: c

Обосновка:

Ситуацията може да представлява нерегламентирана практика. Изискванията в тръжната документация влияят на избора на икономическите оператори дали да участват или не в обществената поръчка. Всяка последваща промяна следва внимателно да се анализира.

5/ След подписването на договор за обществена поръчка, изпълнителят превъзлага всички дейности по него на подизпълнители. Съгласно тръжната документация и правилата за провеждане на обществени поръчки, обаче, някои части от този договор, е следвало да бъдат изпълнени от основния изпълнител.

Смятате ли, че дадената ситуация може да крие потенциални рискове по отношение на подизпълнението?

(Изберете само един отговор)

a/ да, това е начин да се заобиколят изискванията на законодателството за обществени поръчки, включително изискването част от дейностите да бъдат изпълнени директно от основния изпълнител

b/ не, дали договорът ще бъде изпълнен директно от изпълнителя с използването на собствените му ресурси или от подизпълнители, зависи изцяло и единствено от волята на изпълнителя

c/ не, договорът винаги може да бъде променен когато има съгласие между възложителя и изпълнителя

Верен отговор a

Обосновка:

Договорът е възложен вследствие на проведена процедура за обществена поръчка, по време на която възложителят е извършил проверка на капацитета на изпълнителя. В дадената ситуация, договорът ще бъде изпълнен изцяло от компании/лица, които не са участвали директно в обществената поръчка, съответно не са били проверени и одобрени от възложителя.

6/ Кой корупционен модел може да се прояви във фазата на изпълнението на договор за обществена поръчка:

(Изберете само един отговор)

a/ необосновани изменения на договора

b/ некачествено или непълно изпълнение в сравнение с разплатеното

c/ горните два отговора са верни

Верен отговор c

Обосновка:

Както измененията на договора, особено когато са многобройни и водят значително увеличение на стойността, така и промените в обхвата на подизпълнението, особено когато не са в съответствие с изискванията на тръжната документация, могат да предполагат неправомерно поведение, респ. риск от корупция

7/ Изпълнителят ще изгради екологична туристическа инфраструктура, състояща се от образователно еко-пътеки и сграда на посетителски център. Сградата на посетителския център следва да бъде с площ не по-голяма от шестдесет (60) квадратни метра. Строителството на мащабни сгради, включително на посетителски центрове и паркинги е строго забранено.

Договорът се изменя както следва:

Изпълнителят ще изгради посетителски център с използваема площ от приблизително четиристотин и петдесет (450) квадратни метра и паркинг с капацитет шестдесет (60) автомобила, предназначени за насърчаването на дейности по еко-туризъм.

Смятате ли, че дадената ситуация може да крие потенциални рискове при измененията на договора, независимо дали чрез анекси или допълнителни работа?

(Изберете само един отговор)

a/ не, това е решение, постигнато по взаимно съгласие на възложителя и изпълнителя

b/ да, това представлява съществено изменение, което не е позволено от регулациите за възлагане на обществени поръчки

c/ не, един договор винаги може да бъде променен

Верен отговор b

Обосновка:

Съгласно европейското законодателство, респ. националните регулации, ако са транспонирани по правилен начин, така наречените „съществени изменения“, които значително променят икономическия баланс между изпълнителя и възложителя, не са позволени. Освен това, тези изменения са изрично забранени в текста на първоначалния договор („Строителството на мащабни сгради, включително на посетителски центрове и паркинги е строго забранено“).

8/ Крайният срок за изпълнение на договор за обществена поръчка в Полша е удължен със 100 дни поради непредвидени обстоятелства, а именно неблагоприятни метеорологични условия (температури под 0°C през месец декември). Първоначалният срок на изпълнение беше 150 дни. Договорът не съдържа клаузи, позволяващи изменения на срока на изпълнение при спазване на конкретно изброени условия и обстоятелства.

Смятате ли, че дадената ситуация може да крие потенциални рискове и дали подобно изменение е легитимно?

(Изберете само един отговор)

a/ не, метрологичните условия са непредвидими, затова изменението на договора следва да бъде позволено

b/ не, това е решение, постигнато по взаимно съгласие на възложителя и изпълнителя

c/ да, така посочената причина не представлява непредвидени обстоятелства

Верен отговор c

Обосновка:

Подобни метеорологични условия не са нещо необичайно за Полша по това време на годината. Такава промяна би била възможна и не би се приела за индикация за риск, в случай че възложителят е предвидил в текста на договора изрични условия, при които измененията са позволени, или ако са представени доказателства, че такива метеорологични условия действително представляват „непредвидени обстоятелства“ – например данни, предоставени от Института по метеорология и управление на водите на Р. Полша.

9/ Възложителят не налага договорни неустойки съгласно правилата, предвидени в договор за възлагане на обществена поръчка. Фактическата обстановка показва, че не е имало основания за отказ от налагане на договорни неустойки или за тяхното смекчаване по начина и при условията, предвидени в националното законодателство.

Смятате ли, че дадената ситуация носи белезите на неправомерно, потенциално корупционно поведение?

(Изберете само един отговор)

a/ не, страните по договора целят приключването на договорните отношения и избягване на съдебен спор

b/ да, наказателните клаузи по договора следва да бъдат задействани

c/ не, дали и как ще бъдат предявени претенции по даден договор зависи от волята на страните

Верен отговор b

Обосновка:

Липсата на налагане на договорни неустойки, особено когато това не е правно или икономически обосновано, особено в публичния сектор, носи риск от юридическа отговорност и следва да бъде обект на проверка за злоупотреба или корупция. Отказът от договорни неустойки може да доведе до щети за държавния бюджет, ако налагането на неустойки е „спестено“ при установено неизпълнение или неточно изпълнение на задължението.

10/ Възложителят изменя договор за възлагане на обществена поръчка за строителство; стойността на изменението не надхвърля 15% от първоначалната стойност. Освен това, стойността не надхвърля максимално допустимите прагове, определени в европейското законодателство (Директива 2014/24/EU и Директива 2014/24/EU).

Смятате ли, че дадената ситуация носи белезите на неправомерно, потенциално корупционно поведение?

(Изберете само един отговор)

a/ не, промяната е в съответствие с европейското законодателство

b/ да, изменението на договора не е разрешено предвид правния принцип Pacta sunt servanda – буквално от латински „договорите трябва да се спазват“. Съгласно този принцип, договорите и споразуменията са обвързващи за страните, които са ги подписали, и следва добросъвестно да се спазват

c/ да, такава промяна в стойността на договора се смята за значителна и индикира вероятност за предоговаряне на условията, както и потенциални рискове от възникване на корупционни практики

Верен отговор a

Обосновка:

Съгласно законодателството на ЕС, относително ниската стойност на изменението позволява на възлагащия орган да измени договора без нова процедура за обществена поръчка, като това включва ситуации, при които промяната е в рамките на 10% (за доставки и услуги) или 15% (за строителство) от първоначалната стойност на договора и стойността на изменението не надвишава праговете за прилагане на директивата.